Załącznik nr 9 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Nr sprawy: RI.271.5.2021.KL

- Umowa nr ………………………………………….

zawarta w  dniu  ………………………...  pomiędzy:

Urzędzem Gminy w Sadkach, z siedzibą w 89-110 Sadki, ul. Strażacka 11, pomiędzy Gminą Sadki, NIP: 558-176-28-71, REGON: 092350903, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Dariusza Gryniewicza - Wójta Gminy Sadki,

przy kontrasygnacie

- Macieja Maciejewskiego - Skarbnika Gminy Sadki

- a

NIP:      , REGON:      , REGON:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………..

Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy 
z nich „Stroną”.

Podstawą zawarcia Umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzicz.

2.Zakres robót obejmuje : budowę sieci wodociągowej w układzie rozgałęźnym 
w miejscowości Radzicz. Zadanie umożliwi zasilenie w wodę istniejące siedliska i domy jednorodzinne. Zagospodarowanie terenu obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej z rur PE100 PN10 DN110mm SDR17 o długości 2280 m,

- budowę sieci wodociągowej z rur PE100 PN10 DN90mm SDR17 o długości 210,30 m,

- budowę odgałęzień do hydrantów z rur PE100 PN10 DN90mm SDR17 o długości 36,70 m,

- montaż hydrantów p.poż DN80 – 9szt.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 221/3, 281, 305, 294, 301 
w obrębie ewidencyjnym Radzicz. Na działkach objętych inwestycją występuje sieć wodociągowa, sieć energetyczna, teletechniczna i projektowana sieć gazowa.

3.Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz 
z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Ww dokumenty stanowią integralną część umowy.

4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie 
w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy – 
w tym w szczególności: czynności związanych z zapoznaniem się z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury), wykonania dokumentacji umożliwiającej użytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, 
w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się również do usunięcia wszystkich wad występujących 
w przedmiocie umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi.

7.Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował dokumentację projektową oraz warunki wykonania robót określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1) warunków i możliwości urządzenia placu budowy i zasilenia go w niezbędne media,

2) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót

3) innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- Prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada wymagane doświadczenie, doświadczoną kadrę pracowniczą, możliwości i niezbędną wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych robót a także wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych,

- Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia,  warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Normami, w sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zapoznał się z Dokumentacją projektową i w jego ocenie Dokumentacja projektowa jest wystarczająca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne braki opracowań Wykonawca zgłosił przed podpisaniem Umowy i jeżeli w trakcie realizacji wyniknie konieczność wykonania opracowań projektowych, których Wykonawca nie zgłosił przed podpisaniem Umowy, wówczas Wykonawca wykona je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonane przez Wykonawcę opracowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na ich podstawie.

- Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne.

- Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.- załącznik nr 8 do umowy

- Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych  przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca  po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy organów Państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie czynności określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

§ 2

Wyroby, materiały, urządzenia

- Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiałów planowanych do wbudowania.

- Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, posiadających wymagane certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów.

- W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie - Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy a próbki pobrane w obecności Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi, normami oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 3;

  - przedstawienia Zamawiającemu, na dzień przed przekazaniem terenu budowy, wykazu osób realizujących zamówienie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr  9 do umowy;

  - zapewnienia kadry z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji przedmiotu umowy;

  - Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

  - Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

  - zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, p.poż. oraz wymogów ochrony środowiska,

  - Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

  - wykonywania obowiązków wytwórcy odpadów w ramach realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: bieżącego wywozu odpadów, gruzu, złomu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019.701 j.t. ze zm.) oraz udokumentowania Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

  - Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Umowy zażądać użycia materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów;

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywających w jego obszarze osób oraz mienia, a w szczególności do:

-Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, 	wszelkich urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi 	przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP,

- Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- czyszczenia kół samochodów wyjeżdżających z placu budowy oraz usuwania na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg na placu budowy i poza nim związanych z realizacją robót przez Wykonawcę;

  - Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze

  - Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

  - Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 	trzecim od dnia przekazania terenu budowy

  - Współpracy z Zamawiającym i podmiotami zewnętrznymi, w zakresie związanym z 	realizacją przedmiotu zamówienia,

  - Niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robot

  - Zobowiązania wszystkich pracowników do używania na Placu Budowy ubrań roboczych z  oraz kasków ochronnych . Zamawiający uprawniony jest do usunięcia z Placu Budowy pracownika  nie stosującego się do tego obowiązku oraz nałożenia kary umownej na Wykonawcę, każdorazowo w wysokości  250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

  - Doprowadzenia terenów zajętych czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót przez Wykonawcę na terenach sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania się do powyższego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót.

19)    Powiadamiania Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o:

a)	zmianie swojej siedziby, adresu lub nazwy,

b)	zmianie osób reprezentujących,

c)	wszczęciu w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego,

d)	zawieszeniu działalności Wykonawcy,

e)	innych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy,

§ 4

Wymagania związane ze stosowaniem klauzul społecznych

1.	Zamawiający wymaga, przy realizacji Umowy, przez cały okres realizacji Umowy, 	zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę  (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich drogowych robót budowlanych

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę dotyczy także pracowników wykonujących pracę na zastępstwo.

2.	Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione przez cały okres realizacji Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za 	wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - 	ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 	wynagrodzeniu za pracę  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.).

3.	Wykonawca lub Podwykonawca nie będzie podejmował żadnych działań w celu obchodzenia wymogów określonych w ust. 2, co oznacza, że w szczególności:

- będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym związane z zapewnieniem niezbędnych narzędzi do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,  w szczególności obejmujące: koszty środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia itp.,

- w zakresie, o którym mowa w pkt 1) powyżej nie będzie dochodził żadnych należności od zatrudnionych, o których mowa w ust. 1.

4.	W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 	wykonujących czynności wskazane w ust. 1, za wynagrodzeniem w wysokości 	nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.	W trakcie realizacji Umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:

1)	oświadczenie pracownika:

a)	o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

b)	za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)

oraz o:

c)	nie potrącaniu przez Wykonawcę kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w ust. 3 oraz o nie dochodzeniu przez Wykonawcę w tym zakresie żadnych należności;

2)	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 wg. wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

a)	na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

b)	za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)

oraz o:

c)	ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w ust. 3 oraz o nie dochodzeniu w tym zakresie żadnych należności od zatrudnionych.

3)	poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (dotyczy nr pesel, adresu), zgodnie z RODO, a informacje dotyczące: imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania;

4)	zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie u Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO - dotyczy pracowników nowozatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6.		Dokumenty o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 2, 3 powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika.

7.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów, o których mowa w ust. 5 - pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, 	o którym mowa w ust. 1.

8.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy,                    	w takim samym stopniu, jak za działania lub zaniechania własne.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

  - nieodpłatnego przekazania Wykonawcy Dokumentacji oraz udostępnienie innej dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu umowy;

  - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

  - przystępowania w terminach uregulowanych niniejszą umową do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

Termin realizacji

- Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu budowy.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia ……………….

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 6 do Umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy zawiera Harmonogram rzeczowo – finansowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, z zastrzeżeniem, że zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie, o którym mowa w ust. 3.

- Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone  wskutek:

- zadziałania Siły Wyższej,

- wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania oraz Odbioru Robót Budowlano-Montażowych publikowane przez Instytut Techniki Budowlanej. Wystąpienie takich warunków atmosferycznych musi zostać odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatności

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość zgodnie ze złożoną ofertą (kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do Umowy) wynosi:

netto ……………………………… zł

(słownie:…………….…………………………………….………………………………………………………….……), brutto ……………………..…….. zł

(słownie: …………………………………………….……………………………..…………………………………..), stawka podatku VAT (%)  …….…,

wartość podatku VAT ……………………………………………………………………..………………………. zł                 (słownie: ……………………………………………………………………………….………………………………….).

2.	Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po protokolarnym odbiorze robót budowlanych.

Wykonawca załączy do faktury oświadczenie, iż zatrudnieni przy wykonywaniu niniejszej umowy pracownicy osiągają co najmniej minimalne wynagrodzenie lub minimalną stawkę godzinową w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. W przypadku kierownika budowy (osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), który świadczy pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie potwierdzające, że otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. ( załącznik nr 4 do umowy)

3.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez 	Wykonawcę fakturze, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, numer rachunku bankowego	……………………………………………………………….., w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury i podpisanych bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron

a)	protokołu odbioru końcowego,

b)	i odpowiednio dokumentów, o których mowa w ust. 12 i 25

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że jest to rachunek, do którego został otwarty rachunek VAT, 
w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spełnienie świadczenia nastąpi tylko na rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (biała lista). Jeśli na wykazie 	czynnych podatników VAT nie będzie wskazanego w umowie rachunku bankowego, 	Zamawiający wstrzyma się z zapłatą do czasu jego pojawienia się w wykazie. Za czas 	wstrzymania z zapłatą nie będą naliczane odsetki.

4.	Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. splitpayment. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (splitpayment).

5. Fakturę należy wystawiać w brzmieniu: Gmina Sadki, adres: ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, NIP558-176-28-71

6. Fakturę Wykonawca  może dostarczyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Sadkach lub w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. (Gmina Sadki korzysta z PEFexpert Krajowy operator Platformy Elektronicznego Fakturowania) lub na adres email:kancelaria@sadki.pl. Załączniki do faktury przekazuje się w formie pdf. Fakturę należy wysyłać z adresu mailowego Wykonawcy wskazanego w umowie tj. ………………………… W treści maila należy podać: numer faktury, datę wystawienia oraz numer umowy, której dotyczy faktura.

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub w przedłożonej Zamawiającemu Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9,  Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11.	Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 8, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 9 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

12.	Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
w przypadku sporu między Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącego zasadności lub wysokości  wynagrodzenia Podwykonawcy, skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13.	Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 26, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13 i 26 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

14.	Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz 
z wnioskiem o płatność.

15.	Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 15 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu  i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

16.	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi w formie pisemnej uwagi,   o których mowa w ust. 9 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

17.	Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi w formie pisemnej uwagi, o których mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

18.	Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

19.	Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20.	Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

21.	Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

22.	Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

23.	Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

24.	W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub  faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

25.	Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą końcową dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio ust. 14.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1 w kwocie

a)	……………………….. zł (słownie: ……………………………….……………………………………………………) 	w formie …………………………….. ,

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

2) 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu  gwarancji/rękojmi.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 9

Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest:

- Potwierdzenie w Dzienniku Budowy zakończenia robót przez Kierownika Budowy oraz oświadczenie Inspektora Nadzoru o gotowości całego przedmiotu umowy do odbioru końcowego

- oświadczenie Kierownika Budowy dotyczące: zgodności wykonanych robót 
z Dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz o spełnieniu obowiązków, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 5

- dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ;

- w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót – kopia rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis, W takim przypadku oświadczenie, powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora;

- ddokumentacja powykonawcza z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Inspektora. Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub wykonać nową wersję;

- protokoły odbiorów technicznych;

- dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty  lub aprobaty techniczne łub deklaracje właściwości użytkowych, dopuszczające do stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych;

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

- dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia odbioru.

- Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, 
o których mowa w ust. 2.

- Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik Budowy po stronie Wykonawcy, ewentualnie inne osoby po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego na piśmie.

- Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

- Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia.

- W przypadku ujawnienia wad nadających się do usunięcia, odbiór końcowy będzie wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie przez Strony terminie.

- W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy,

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

§ 10

Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji.

- Odbiór ostateczny powinien być stwierdzony na piśmie w formie protokołu podpisanego 	przez Strony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

§ 11

Kierownik budowy i osoby po stronie Wykonawcy uczestniczące w wykonaniu przedmiotu umowy

- Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie …………………, telefon: ………………………,posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………….w specjalności …………………… w zakresie ……………….z dnia ………………..., wydane przez ……………..…

- Zmiana Kierownika Budowy stanowi zmianę Umowy i wymaga aneksu do umowy. Zmiana będzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje i dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe.

- Kierownik Budowy zobowiązany jest do wypełniania obowiązków nałożonych na niego przepisami Prawa budowlanego.

- Kierownik Budowy jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego 
o konieczności istotnych odstąpień od Dokumentacji.

- Kierownik Budowy pełni funkcje koordynatora sprawującego nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników zarówno ze strony Zamawiającego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik Budowy zobowiązany jest niezwłocznie wezwać właściwe jednostki ratownictwa, a także niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca będzie informować Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, którym ulegli jego pracownicy i które nastąpiły podczas realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu okresowe monitorowanie swoich działań podczas realizacji Umowy i umożliwi mu wstęp na teren budowy.

§ 12

Nadzór

- Zamawiający powołuje Koordynatora Umowy do bieżących uzgodnień w zakresie 	wykonywania przedmiotu umowy w osobie –……………………….

- Koordynator nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji 
	w zakresie jakichkolwiek robót albo świadczeń, które wykraczają poza zakres Umowy.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty 
	zrealizowane przed podjęciem przez Zamawiającego decyzji, o której mowa 
	w ust. 2.

- Koordynator nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 	zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca zapewni Koordynatorowi swobodny i nieograniczony dostęp do terenu 	budowy.

- Zmiana Koordynatora Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego

powiadomienia drugiej Strony.

§ 13

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robót, prowadzonych przez Podwykonawców.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znani, poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców, zaangażowanych w takie roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Wykaz Podwykonawców stanowi załącznik nr 7 do Umowy. Zmiany wykazu wymagają aneksu do umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 
w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji wskazanej w §1 oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie Umowy dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 	przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 	nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz            	z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 	nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy 	przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą 	Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 	Umowy.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w  terminie 7  dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych powyżej.

- Zamawiający w terminie określonym w ust. 8, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem  nieważności zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

a)	nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; w szczególności:

1)	niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 5 i 6,

2)	niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

3)	zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę;

4)	gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

5)	gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

6)	gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą na podstawie Umowy.

b)		przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 lit. a);

c)	zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych
 w ust. 9.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 
5 dni roboczych od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 lit. a), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 5 dni od daty przekazania tej informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający zażąda od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa            o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa 
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.

- Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone powyżej w ust. 19, stosuje się zasady określone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a także Umowa 
o podwykonawstwo sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe Umowy na język polski.

- Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania Umowy 
o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian tej Umowy 
o podwykonawstwo.

- Art. 462 [Zakres powierzenia podwykonawstwa] ust. 7

- Piśmiennictwo : 2

- Czasopisma: 2

25.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp. stosuje się odpowiednio.

§ 14

Przekazanie terenu budowy

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego dokonane będzie z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca uzna, że przekazany teren budowy jest dla niego niewystarczający do zorganizowania zaplecza budowy musi zapewnić sobie niezbędny teren samodzielnie. Wszelkie koszty z tym związane ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, niezbędne do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, całkowita odpowiedzialność za teren budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za:

  - przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;

  - właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz urządzeń budowlanych;

  - usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy;

  - usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia urządzeń budowlanych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za uszczerbek na zdrowiu lub życiu pracowników Wykonawcy 
i Podwykonawców.

§ 15

Rękojmia i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela rękojmi na cały przedmiot umowy – 60 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca udziela na cały przedmiot umowy  …… miesięcznej gwarancji jakości, liczonym od  dnia  podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia wady przez Zamawiającego. O wadach, które ujawniły się w okresie gwarancji jakości Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Dopuszcza się zgłoszenie wad drogą  mailową (adres ………………………………….).

- W przypadku, gdy zakres wad lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia Zamawiającego o braku możliwości ich usunięcia.

- Ustęp 4-6 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi.

- W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji jakości lub opóźnienia w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać przez cały okres trwania umowy, na swój własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, uwzględniającą poniższe warunki:

- ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim 
oraz następstwa tych szkód będące następstwem wypadków, które miały miejsce 
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie będzie niższa niż wartość Umowy na jeden i wszystkie wypadki.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy. Wykonawca dostarczy dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w terminie 3 dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiającego..

- Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do Podwykonawców, z tym, że suma gwarancyjna,  o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie będzie niższa niż wartość umowy              o podwykonawstwo.

§ 17

Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, ustawy Pzp.

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

      - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

  - opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 15 dni, 
od daty przekazania terenu budowy;

  - wystąpienia wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających jego użytkowanie.

5.	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

- zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

- narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z Podwykonawcami; w szczególności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. Zapis stosuje się odpowiednio w przypadku naruszenia zasad zawierania umów przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą;

- stwierdzenia przypadku zatrudnienia osób, wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.). Powyższe ma odpowiednie zastosowanie w przypadku Kierownika budowy (osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), który świadczył pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, w wysokości mniejszej niż minimalna stawka godzinowa w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

- stwierdzenia przypadku ponoszenia przez osoby, wykonujące czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w § 4 ust. 3;

- nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze - żądanych w drugim i ostatecznym wezwaniu - dowodów, pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

- nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole, o którym mowa w § 10 ust. 8,

- wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

6.	Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót 
w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany jego ustaleń;

- zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony z powodu której od Umowy odstąpiono;

- pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, 
w wyznaczonym terminie.

9.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

- przejęcia terenu budowy;

- zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

10.	Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące odbioru końcowego.

11.	Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niewykonania obowiązków dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca zapłaci następujące kary umowne:

  - w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany.

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany.

  - w przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdy przypadek niedokonania zmiany Umowy.

- W przypadku niewykonania obowiązków dotyczących stosowania klauzul społecznych

Wykonawca zapłaci następujące  kary umowne:

1) w wysokości 50 zł:

- za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia pracownika, Wykonawcy lub Podwykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 5 pkt 1 i 2 Umowy;

- za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu każdego z dokumentów, o których mowa w §4 ust. 5 pkt 3 - 5 Umowy;

2) w wysokości 50 zł:

- odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, wykonywała przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę (nie dotyczy Kierownika budowy, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie);

- odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, wykonywała przedmiot umowy                z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października           2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Powyższe ma odpowiednie zastosowanie w przypadku Kierownika Budowy (osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), który świadczył pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, w wysokości mniejszej niż minimalna stawka godzinowa w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

- odrębnie za każdą osobę - za każdy stwierdzony przypadek ponoszenia przez osobę, wykonującą czynności, o których mowa w §4 ust. 1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa             w § 4 ust. 3.

- Wykonawca zapłaci kare umowną na rzecz Zmawiającego w  przypadku określonym w §3ust.1pkt. 17 umowy

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia

brutto określonego w § 7 ust. 1.

6.   Łączna wysokość kar umownych, wynikająca z realizacji przedmiotu umowy, nie

przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1

7.   Zamawiający będzie potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z   zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 15 r(1 ) ustaw z dnia 2.02.2020r. o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi DZ.U. z 2020 poz. 374)

8.   Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku

zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

9.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 19

Dokumentacja powykonawcza

1.	Wykonawca opracuje Dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

2.	Dokumentacja powykonawcza będzie kompletowana przez Wykonawcę sukcesywnie, wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu, poddawanych odbiorom częściowym.

3.	Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu, na każde żądane, w trakcie obowiązywania umowy.

§ 20

Siła wyższa

1.	Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za 	niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, 	że:

1)	niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, 	nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli;

2)	nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności 	przewidzieć zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1);

3)	nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć 
	tego zdarzenia lub jego skutków.

Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”.

2.	W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 	przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo 	zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. 	Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej 	Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

3.	Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej 	zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej 	staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód.

§ 21

Ochrona danych osobowych RODO

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe personelu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, adres poczty elektronicznej, kopię wymaganych uprawnień.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania członkom swojego personelu treści klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Zamawiającego, stanowiącej załącznik Nr 12 do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające przekazanie członkom swojego personelu klauzuli informacyjnej, stanowiące załącznik Nr 11 do umowy.

- W przypadku, gdyby w trakcie obowiązywania Umowy miało dojść do powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony, przed powierzeniem danych do przetwarzania, zawrą odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi określone w RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Członkowie personelu Wykonawcy wykonujący zadania w związku z realizacją Umowy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących danych osobowych uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy trwa również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

§ 22

Powiadomienia

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane 	adresy:

- Gmina Sadki, ul.Strażacka 11 ,89-110 Sadki

- Wykonawca: ……………………………………………………………..

- Koordynatorem Umowy po stronie Zamawiającego jest:

-…………………… tel. ……………, e-mail ..……………………..

- Koordynatorem Umowy po stronie Wykonawcy jest:

-…………………... tel. …………….., e-mail:………………………….

- Korespondencja, o której mowa w ust. 1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną 
	w dniu osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku 	zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania 	powiadomienia mailem w przypadku niezwłocznego potwierdzenia 	powiadomienia w formie pisemnej.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej 	zmianie adresu, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na poprzedni adres została 	skutecznie doręczona.

- Zmiana osób reprezentujących Strony oraz ich adresów, poczty elektronicznej, 	numerów telefonów nie stanowią zmiany Umowy, ale wymagają pisemnego 	powiadomienia drugiej Strony.

§ 23

Rozwiązywanie sporów

1.	Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania sporów powstałych między nimi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy w formie ugody, w terminie 30 dni od dnia powstania sporu.

2.	W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Oddziału ZUS w  Bydgoszczy.

§ 24

Zmiana Umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek 
z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

- Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku 	do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek                 	z następujących przypadków:

1)	zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących 	niemożliwością świadczenia,

2)	wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było 	przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w 	umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,

3)	zmiany podwykonawcy, rezygnacji  z podwykonawcy,

4)	potrzeby wykonania robót zamiennych,

5)	zmiany terminu realizacji zamówienia,

6)	zmiana Kierownika Budowy, osób realizujących zamówienie,

7)	konieczności zmiany umowy wywołanej zmianą obowiązujących przepisów.

§ 25

Uregulowania wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (D z.U. z 2020 r. poz. 374)

1.	Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 	dotyczyć w szczególności:

1)	nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 		na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 			uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2)	decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 		jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 		związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę

3)	poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) 	wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 		trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 						obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;transportowych;

5) 	innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

6) 	okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

1a. 	W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.

2. 	Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia 	dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 	związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 	dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 	przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 	wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli 	strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od 	dnia ich otrzymania.

4.	 Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1) 	zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 		wykonywania umowy lub jej części,

2)	zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3) 	zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy

– 	o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 	wartości pierwotnej umowy.

4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o

których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

5. 	Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 	kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy 	stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z 	wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej 	podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

6. 	Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące 	kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 	nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 	mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ 	okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz 	wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 	dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 	wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej 	ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego 	części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić 	termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub 	jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych 	świadczeń.

8.  W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta 	obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i 	podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 	zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 	korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie 	z ust. 4.

9. 	Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 	podwykonawcą.

10.	W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art.15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

11.	W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

12.	W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego

ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.

13.	W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

14.	Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.

§ 26

Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

- Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej                 z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację Umowy.

- Integralną część Umowy stanowią jej Załączniki.

Podpis Zamawiającego 	Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Umowy nr …………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Dotyczy umowy  : Rozbudowa ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY LUB PODWYKONAWCY

Oświadczam(y), że każdy z pracowników wykonujących czynności  w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich drogowych robót budowlanych.zatrudniony jest:

- na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

- za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj umowy o pracę | Wymiar etatu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Powyższy wymóg dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

……………………………………………………………………………w zakresie minimalnej stawki godzinowej w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Oświadczam(y), że ponosimy wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy oraz nie dochodzimy w tym zakresie żadnych należności od zatrudnionych.

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę dotyczy także pracowników wykonujących pracę na zastępstwo.

…………………………………………		                   	 …………………………………………………………

data złożenia oświadczenia                             podpis osoby uprawnionej do   złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 								 lub Podwykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

sporządzony dnia  .........................r. w sprawie odbioru końcowego zadania budowlanego p.n..................................................................................................w  ........................................................

CZĘŚĆ I

1. Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru pismem ................................z dnia ............................. zebrała się  Komisja w następującym składzie:

Przedstawiciele Inwestora:……………………………………………………………………………………………………………………………. .........................................................................................................................................................................  2. Przedstawiciele Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

Kierownik budowy ..................................................................................................

Kierownicy Robót Podwykonawców:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Przy współudziale właściwych terenowo przedstawicieli:

a) Służby architektoniczno-budowlanej:……………………………………

b) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:………………………….

c) Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej:..................................................................................

d) Państwowej Inspekcji Pracy:..........................................................

e) Wydziału Ochrony Środowiska:……………………………………………………………..

f) innych........................................................................

1.4. W obecności specjalistów powołanych przez inwestora:

a) nadzór techniczny:

– inspektor nadzoru robót................................................................................................

b) nadzór autorski: ....................................................................................................................

2. Komisji przedstawione zostały następujące dokumenty i materiały stanowiące załączniki do protokołu:

a) umowa z Generalnym Wykonawcą na realizację robót wraz z aneksami –

zał. nr.............................,

b) Pozwolenie na budowę wydane przez .......................................................................... zał. nr ...........................,

c) oświadczenie Kierownika Budowy o sposobie realizacji robót oraz o uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do osób trzecich z tytułu usług świadczonych na rzecz budowy – zał. nr...................,

d) Dzienniki budowy wg wykazu - zał. nr......................,

e) Plan realizacyjny z naniesionymi obiektami naziemnymi i uzbrojeniem podziemnym - inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez .................................................................. ..............................................................................................................zał. nr.............,

f) komplet  dokumentacji  projektowej  z naniesionymi   zmianami   powykonawczymi   wg wykazu – zał. nr........................,

g) protokoły  z  prób  i badań  oraz odbiorów częściowych, w tym: zaświadczenie kominiarskie, protokoły kontroli przewodów wentylacyjnych, prób instalacji c.o., odbioru instalacji elektrycznych i odgromowych, drożności kanalizacji, odbioru dźwigów i innych urządzeń, itp., skompletowane wg wykazu - zał. nr...........................,

h) atesty na materiały, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty, wyniki ekspertyz, itp.,

i) gwarancje udzielone na roboty, karty gwarancyjne urządzeń wraz z instrukcjami eksploatacji, wg wykazu – zał. nr........................  .

CZĘŚĆ II

Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru

1.  Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono:

1.1. Przedmiot odbioru  końcowego i przekazania do użytku wykonany w oparciu o umowę nr ...............................................z dnia............................................................ przez ...........................................................................................................................................dla ...........................................................................................................................................stanowi zadanie o wartości kosztorysowej / umownej* ..........................................zł słownie:  ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

1.2. Opis zadania inwestycyjnego.                       ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3. Roboty zostały wykonane w okresie od .................................r. do ......................... r. w zakresie zgodnym z umową, dokumentacją techniczną i zapisami w dziennikach budowy.

1.4. Termin zakończenia – nie* – jest opóźniony w stosunku do ustaleń umownych             o.............dni.   Opóźnienie wynikło z przyczyn: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Po przeprowadzonej kontroli obiektu i sprawdzeniu działania instalacji i urządzeń ustalono:

- Zmiany i odstępstwa od dokumentacji – nie* – zostały uwzględnione w dokumentacji powykonawczej, dziennikach budowy i kosztorysach zamiennych.                              W związku z tym należy: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Inwestor – nie* – wnosi zastrzeżeń do wprowadzonych zmian.

Zastrzeżenia dotyczą: ........................................................................................................................................

............................................................................................

- Odbierany obiekt – nie* – posiada wady nienadające się do usunięcia, których wyszczególnienie zawiera zał. nr .....................

- Uznaje się konieczność zmniejszenia wartości robót wykonanych poniżej wymagań technicznych a niemożliwych do poprawienia wg poniższego zestawienia:

| Element | Wartość robót zł | Rodzaj wady | Zmniejsz wartości % | Kwota zmniejsz. zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Okres rękojmi trwa:

dla robót konstrukcyjnych ...................m-cy, tj. do dnia ..............................................r,

dla robót pozostałych ..........................m-cy, tj. do dnia ..............................................r,

od daty dokonania odbioru końcowego tj. od dnia ......................................................r.

CZĘŚĆ III

Ustalenia końcowe

- Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spełnia wymogi Prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla obiektów będących zakładami pracy.

- Roboty zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zostały prawidłowo ukończone, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.

- Inne wnioski i ustalenia stron:…………………………………………………………………………………………………………………….    ................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Wykonawcy

- Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy uczestników odbioru:

Inwestor:                                                                  Wykonawca:

........................................................	           .....................................................................

........................................................	           .....................................................................

Inni uczestnicy odbioru:

..................................................................

* niepotrzebne skreślić

- Załącznik nr 6 do umowy

Nazwa (firma), adres (siedziba) Wykonawcy

…………………………………………………………………………

Rozbudowa ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach

Wykaz podwykonawców oraz zakres i wartość robót

| - Lp | - Nazwa - podwykonawcy | - Dane kontaktowe podwykonawców/ przedstawicieli podwykonawców | - Zakres robót | - Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................................

- Podpis Wykonawcy

załącznik nr  7 do umowy

..............................dnia.............................

## PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

    - Komisja w składzie :

Przekazujący:................................................................................

reprezentowany przez :

1..............................................................................................

2......................................................................................................

Przyjmujący......................................................................................Reprezentowany przez: 1........................................................................

2....................................................................................

Przy udziale osób:

1.................................................................................................

2..............................................................

Dokonała w dniu ........................ przeglądu miejsca realizacji zadania budowlanego pod nazwą...............................................................................................   .....................................................................................................i uznała, że teren  budowy spełnia warunki określone obowiązującymi przepisami jako miejsce realizacji zadania.

    - Wykonawca przyjmuje teren budowy i zobowiązuje się do jego wykorzystania na cele budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego i zapisami umowy, przyjmując pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z nie przestrzegania tych przepisów w trakcie sprawowania dozoru nad przedmiotowym terenem budowy.

    - Teren budowy stanowi miejsce ograniczone .........................................................................

.......................................................................................................................

    - Punkt poboru wody znajduje się...................................................................................................

    - Punkt poboru energii znajduje się.................................................................................................

VI.Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumentację:

1................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................                    4.................................................................................................................................................

5.............................................................................................................................................

6.....................................................................................................................................................

VII.Za prawidłowe zabezpieczenie terenu  budowy w okresie realizacji zadania odpowiada:

....................................................................................................

VIII.Za utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej przekazanych urządzeń i uzbrojenia odpowiada :...................................................................................................................................

IX.Opis stanu istniejącego:................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

X. Inne ustalenia i uzgodnienia dot. przekazania terenu  budowy :.....................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

XI.Przyjmujący  zobowiązuje się do zwrotu niniejszego terenu  budowy po zakończeniu realizacji umowy .......................................................................... w stanie nie pogorszonym, a wszelkie uszkodzenia, powstałe z winy przejmującego w okresie realizacji tej umowy, zostaną usunięte staraniem i na koszt przejmującego.

PODPISY

Przekazujący: 					Przyjmujący:

1....................................................................                1..............................................................

2....................................................................                2..............................................................

Przy udziale osób

1........................................................

2........................................................

Załącznik nr 8  do umowy

Nazwa (firma), adres (siedziba) Wykonawcy

…………………………………………………………………………

Rozbudowa ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach

Wykaz osób realizujących zamówienie

| lp | Imię i nazwisko | Wymiar etatu (dotyczy umowy o pracę) | Podstawa zatrudnienia/dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- |

Data sporządzenie wykazu: ……………………………..

………………………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9 do Umowy nr ………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ ART. 14 RODO

dotyczy umowy nr …………. z dnia …………… na  Rozbudowę ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach

Ja niżej podpisany(a) (imię i nazwisko) ……………………………………………………….,

prowadząc działalność pod firmą ……………………………………………………………… z siedzibą 
w …………………………………………………………,

oświadczam, że zapoznałem członków mojego personelu z klauzulą informacyjną art. 14 RODO stanowiącą załącznik Nr 11 do umowy.

Tabela nr 1: Wykaz zapoznanych osób.

| Lp. | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

…………………………………………………………….

Data i Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 10 do Umowy nr …………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 14 RODO

- Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki reprezentowany przez Wójta Gminy Sadki;

- Pani/ Pana dane osobowe jako:

osoby reprezentującej Wykonawcę imię i nazwisko, stanowisko służbowe, umocowanie do reprezentowania)

lub

osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy imię i nazwisko, nr telefonu, adres email

zostały nam przekazane przez …………………………………..,

- Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej Wykonawcę są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny), a także w związku 
z bieżącą realizacją Umowy nr ……………… z dnia ……………….r. oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych.

lub

Pani/Pana dane osobowe jako osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego 
z przepisów Kodeksu cywilnego, w związku z bieżącą realizacją Umowy ……………… z dnia 
……………… r oraz nałożonymi na administratora obowiązkami związanymi z weryfikacją niezbędnych uprawnień, kwalifikacji i innych okoliczności faktycznych związanych 
z postępowaniem, którymi muszą wykazać się osoby fizyczne wskazane przez Wykonawcę oraz 
w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych2.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym 
i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje administrator.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez maksymalnie 5 lat licząc od dnia zawarcia Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa wraz z załącznikami podlega obowiązkowi jej archiwizacji.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób: adres e-mail: iodo@sadki.pl;

Należy wybrać wariant odpowiednio do pkt 2.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz jej

załączników

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
     ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego