Sadki, dnia 13. 06. 2022 r.

Informacja o stanie zaawansowania prac inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Planowana wartość | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 090282C ul. Leśnej w miejscowości Śmielin | 98 000,00 | Dokumentacja projektowa w realizacji |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej nr 090289C ul. Wybudowanie w miejscowości Śmielin | 62 000,00 | Dokumentacja projektowa w realizacji |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo | 48 000,00 | Jest dokumentacja (35 670,00 zł) |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej nr 090208C w miejscowości Liszkówko (polski ład) | 908 760,83 | Wykonawca wyłoniony i zawarta umowa |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 090224C w miejscowości Kraczki | 1 653 570,00 | Nie wiadomo czy będzie realizowana – do decyzji Wójta |
| 6 | Budowa chodnika w Anielinach | 20 000,00 | Problem – starostwo chce kanał technologiczny |
| 7 | Budowa chodnika w Anielinach (fundusz sołecki Anieliny) | 15 000,00 | Problem – starostwo chce kanał technologiczny |
| 8 | Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin-Mrozowo (F. sołecki Bnin) | 15 000,00 | Jeszcze nie zostało zlecone |
| 9 | Opracowanie dokumentacji drogi gminnej zlokalizowanej na działce 403 w Samostrzelu (F. sołecki Samostrzel) | 12 000,00 | Jeszcze nie zostało zlecone |
| 10 | Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej etap II (f. sołecki Sadki) | 24 000,00 | Zadanie ukończone |
| 11 | Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Sadkach | 26 430,00 | Zadanie ukończone |
| 12 | Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej (f. sołecki Sadki) | 18 600,00 | Nierozpoczęte – do uzgodnienia z panią sołtys |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej | 150 000,00 | Dokumentacja w trakcie realizacji |
| Wnioski Polski Ład |  |  |  |
| 1 | Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin (ul. Leśna i ul. Wybudowania) | 4 700 000,00 | Oczekiwanie na promesę i przygotowanie procedury przetargowej |
| 2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Broniewo i Kraczki | 3 400 000,00 | Oczekiwanie na promesę i przygotowanie procedury przetargowej |
| 3 | Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (zaprojektuj i wybuduj) | 2 700 000,00 | Oczekiwanie na promesę i przygotowanie procedury przetargowej |
| Wniosek – nabór III - PGR |  |  |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo | 2 000 000,00 | Nie ma jeszcze informacji o przyznaniu |

Opracował:

Sebastian Mazur – RI