Sadki, dnia 10. 01. 2023 r.

L. dz.: RI.0003.2.2023

Sekretarz

Gminy Sadki

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Planowana wartość | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 090282C ul. Leśnej w miejscowości Śmielin | 103 074,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej nr 090289C ul. Wybudowanie w miejscowości Śmielin | 62 000,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo | 48 000,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej nr 090208C w miejscowości Liszkówko (polski ład) | 908 760,83 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej nr 090224C w miejscowości Kraczki | 1 653 570,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 6 | Budowa chodnika w Anielinach (fundusz sołecki Anieliny) | 15 000,00 | Nie ma możliwości realizacji – droga jest własnością Skarbu Państwa. Na zebraniu wiejskim we wrześniu 2022 r. środki przeniesiono na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, huśtawki oraz witaczy. |
| 7 | Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin-Mrozowo (F. sołecki Bnin) | 15 000,00 | Po rozeznaniu cenowym okazało się, że ilość środków na opracowanie dokumentacji technicznej jest niewystarczająca. Na zebraniu wiejskim we wrześniu 2022 r. środki przeznaczono na zakup kostki betonowej w ramach zadania związanego z utwardzeniem placu przy świetlicy wiejskiej (pkt 15) |
| 8 | Droga wewnątrz osiedlowa w Samostrzelu (F. sołecki Samostrzel) | 10 332,00 | Zadanie zrealizowane |
| 9 | Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej etap II (f. sołecki Sadki) | 35 215,00 | Zadanie zrealizowane |
| 10 | Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Sadkach | 26 430,00 | Zadanie zrealizowane |
| 11 | Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie | 125.000,00 | Inwestycja zrealizowana |
| 12 | Budowa PSZOK w Sadkach | 170 000,00 | Zadanie zrealizowano w zakresie częściowego utwardzenia, wiat oraz monitoringu |
| 13 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach | 17 000,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 14 | Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Dębionku | 14 765,00 | Inwestycja zrealizowana |
| 15 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie | 15 000,00 | Zakupiono kostkę betonową na poczet realizacji zadania |
| 16 | Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem (f. sołecki Kraczki) | 4 517,78 | Zadanie zrealizowane |
| 17 | Modernizacja CO w UG w sadkach | 350 000,00 | Przeniesiona na rok 2023 |
| 18 | Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach | 1 500 000,00 | Wykonano dokumentację projektową. Przetarg na realizację zadania zostanie przeprowadzony w I kwartale 2023 r. |
| Wnioski Polski Ład |
| 1 | Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin (ul. Leśna i ul. Wybudowania) | 4 700 000,00 | Otrzymano promesę. Wykonano dokumentację projektową. Przetarg na realizację zadania zostanie przeprowadzony w I kwartale 2023 r. |
| 2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Broniewo i Kraczki | 3 400 000,00 | Otrzymano promesę. Wykonano dokumentację projektową. Przetarg na realizację zadania zostanie przeprowadzony w I kwartale 2023 r. |
| 3 | Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (zaprojektuj i wybuduj) | 2 700 000,00 | Otrzymano promesę. Wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Przetarg na realizację zadania zostanie przeprowadzony w I kwartale 2023 r. |
| Wniosek – nabór III - PGR |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo | 2 000 000,00 | Otrzymano promesę. Wykonano dokumentację projektową. Przetarg na realizację zadania zostanie przeprowadzony w I kwartale 2023 r. |